**Damian**

**In-Business**

**Plan van aanpak**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PC4U | | Versie: 1.0 |
|  | | Datum opgesteld: 09-02-2015  Te Breda |
| Naam leden: | Damian Leijten | |
| Klas | RIO4-MED1E | |
| Groepsnaam | Daima-media | |
| Organisatie | Radius College | |
| Opdrachtgever | Fedde van Gils | |

Inhoud

[1. Achtergronden 2](#_Toc411262090)

[2. Doelstellingen 2](#_Toc411262091)

[3. Projectopdrachten 2](#_Toc411262092)

[4. Projectactiviteiten 3](#_Toc411262093)

[5. Projectgrenzen 4](#_Toc411262094)

[6. Producten 4](#_Toc411262095)

[7. Kwaliteit 4](#_Toc411262096)

[8. Projectorganisatie 5](#_Toc411262097)

[9. Planning 5](#_Toc411262098)

[10. Risico’s 7](#_Toc411262099)

[Bijlage 1: 8](#_Toc411262100)

# 1. Achtergronden

|  |  |
| --- | --- |
| **Organisatie:** | Radius College |
| **Opdrachtgever:** | Fedde van Gils |
| **Vestiging:** | Terheidenseweg 350 |
| **Afdeling:** | ICT |
| **Projectgroep:** | Damian Leijten |
| **Waarom?:** | Voor het project PC4U |

# 2. Doelstellingen

Ik voer dit project uit omdat ik meerde websites moet maken voor het project In-Business

* Inrichtfase
* Opstartfase
* Plan van aanpakfase
* Uitvoerfase
* Opleverfase
* Afsluitfase

# 3. Projectopdrachten

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam project:** | PC4U |
| **Opdrachtgever:** | Fedde van Gils |
| **Goedkeuren pva:** | Fedde van Gils |
| **Uitgevoerd door:** | Damian Leijten |

Tijdens dit project is het de bedoeling dat we meerdere websites moeten maken deze worden aan geleverd door de design afdeling.

Zie Blijlage 1: Schriftelijke opdracht.

# 4. Projectactiviteiten

|  |
| --- |
| Project opdracht doornemen |
| planning maken |
| folderstructuur |
| git repository gemaakt |
| photoshop bestand doornemen |
| foto's in mappen zetten indien nodig |
| domeinnaam aanvragen via Fedde |
| **Website: Dublin Apps** |
| stylesblad maken |
| website coderen |
| acceptatietest maken |
| acceptatietest uitvoeren |
| website online zetten |
| goedkeuring |
| wanneer nodig aanpassingen maken |
| **Website: AppTastico** |
| stylesblad maken |
| website coderen |
| acceptatietest maken |
| acceptatietest uitvoeren |
| website online zetten |
| goedkeuring |
| wanneer nodig aanpassingen maken |
| **Website: Jetro** |
| stylesblad maken |
| website coderen |
| acceptatietest maken |
| acceptatietest uitvoeren |
| website online zetten |
| goedkeuring |
| wanneer nodig aanpassingen maken |
| **Website: Blueesy** |
| stylesblad maken |
| website coderen |
| acceptatietest maken |
| acceptatietest uitvoeren |
| website online zetten |
| goedkeuring |
| wanneer nodig aanpassingen maken |
| **Website: Shopping** |
| stylesblad maken |
| website coderen |
| acceptatietest maken |
| acceptatietest uitvoeren |
| website online zetten |
| goedkeuring |
| wanneer nodig aanpassingen maken |

# 5. Projectgrenzen

Het worden 5 websites die worden gemaakt door de design afdeling op het Radius College. Het doel is om hier een gewone website van te maken die interactief is. Dingen als mailen etc. hoeven niet. De site moet helzelfde zijn als de Photoshop bestanden.

Begin datum: 09-02-2015

Eind datum: einde periode 3

# 6. Producten

* Plan van aanpak
* Vragenlijst
* Beschrijving projectopdracht en haalbaarheid
* Logboek
* Materiaal- en middelen lijst
* Gerealiseerde webapplicatie
* Acceptatietest
* Reflectierapport

# 7. Kwaliteit

Bij alle mijlpalen controleer ik of de kwaliteit goed genoeg is voor een dergelijk product. Aan het eind van elke les 5 minuten van te voren bekijk ik of alles wat in de les gedaan had moeten zijn ook daadwerkelijk is gebeurd zodat de kwaliteit goed blijft. Ook wanneer een product af is word de kwaliteit bekeken. De kwaliteit moet zo zijn hoe het in de Photoshop bestanden staat beschreven. Wanneer er een product klaar is wordt de opdrachtgever erbij gehaald om het na te kijken. Er wordt gebruikt gemaakt van Github, Sublime Text 3 en Git.

# 8. Projectorganisatie

Ik ben beschikbaar op:

Maandag 13:20 – 17:20

Dinsdag 10:00 – 12:40

Woensdag 13:20 – 17:20

Donderdag 13:20 – 17:20

# 9. Planning

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taaknaam | Duur | Begindatum | Einddatum | Voorafgaande taken | Resourcenamen |
| Project opdracht doornemen | 20 min | maa 9-2-15 | maa 9-2-15 |  | Damian |
| planning maken | 1 uur | maa 9-2-15 | maa 9-2-15 | 1 | Damian |
| folderstructuur | 20 min | maa 9-2-15 | maa 9-2-15 | 2 | Damian |
| git repository gemaakt | 30 min | maa 9-2-15 | maa 9-2-15 | 3 | Damian |
| photoshop bestand doornemen | 20 min | maa 9-2-15 | maa 9-2-15 | 4 | Damian |
| foto's in mappen zetten indien nodig | 20 min | maa 9-2-15 | maa 9-2-15 | 5 | Damian |
| domeinnaam aanvragen via Fedde | 10 min | maa 9-2-15 | maa 9-2-15 | 6 | Damian |
| **Website: Dublin Apps** | **1,85 dagen** | **maa 9-2-15** | **din 17-2-15** | **7** | Damian |
| stylesblad maken | 30 min | maa 9-2-15 | maa 9-2-15 |  | Damian |
| website coderen | 12 uur | maa 9-2-15 | maa 16-2-15 | 9 | Damian |
| acceptatietest maken | 1 uur | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 10 | Damian |
| acceptatietest uitvoeren | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 11 | Damian |
| website online zetten | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 12 | Damian |
| goedkeuring | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 13 | Damian |
| wanneer nodig aanpassingen maken | 20 min | maa 16-2-15 | din 17-2-15 | 14 | Damian |
| **Website: AppTastico** | **1,85 dagen** | **maa 9-2-15** | **maa 16-2-15** |  | Damian |
| stylesblad maken | 30 min | maa 9-2-15 | maa 9-2-15 |  | Damian |
| website coderen | 12 uur | maa 9-2-15 | don 12-2-15 | 17 | Damian |
| acceptatietest maken | 1 uur | don 12-2-15 | don 12-2-15 | 18 | Damian |
| acceptatietest uitvoeren | 20 min | don 12-2-15 | maa 16-2-15 | 19 | Damian |
| website online zetten | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 20 | Damian |
| goedkeuring | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 21 | Damian |
| wanneer nodig aanpassingen maken | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 22 | Damian |
| **Website: Jetro** | **1,85 dagen** | **maa 9-2-15** | **maa 16-2-15** |  | Damian |
| stylesblad maken | 30 min | maa 9-2-15 | maa 9-2-15 |  | Damian |
| website coderen | 12 uur | maa 9-2-15 | don 12-2-15 | 25 | Damian |
| acceptatietest maken | 1 uur | don 12-2-15 | don 12-2-15 | 26 | Damian |
| acceptatietest uitvoeren | 20 min | don 12-2-15 | maa 16-2-15 | 27 | Damian |
| website online zetten | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 28 | Damian |
| goedkeuring | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 29 | Damian |
| wanneer nodig aanpassingen maken | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 30 | Damian |
| **Website: Blueesy** | **1,85 dagen** | **maa 9-2-15** | **maa 16-2-15** |  | Damian |
| stylesblad maken | 30 min | maa 9-2-15 | maa 9-2-15 |  | Damian |
| website coderen | 12 uur | maa 9-2-15 | don 12-2-15 | 33 | Damian |
| acceptatietest maken | 1 uur | don 12-2-15 | don 12-2-15 | 34 | Damian |
| acceptatietest uitvoeren | 20 min | don 12-2-15 | maa 16-2-15 | 35 | Damian |
| website online zetten | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 36 | Damian |
| goedkeuring | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 37 | Damian |
| wanneer nodig aanpassingen maken | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 38 | Damian |
| **Website: Shopping** | **1,85 dagen** | **maa 9-2-15** | **maa 16-2-15** |  | Damian |
| stylesblad maken | 30 min | maa 9-2-15 | maa 9-2-15 |  | Damian |
| website coderen | 12 uur | maa 9-2-15 | don 12-2-15 | 41 | Damian |
| acceptatietest maken | 1 uur | don 12-2-15 | don 12-2-15 | 42 | Damian |
| acceptatietest uitvoeren | 20 min | don 12-2-15 | maa 16-2-15 | 43 | Damian |
| website online zetten | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 44 | Damian |
| goedkeuring | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 45 | Damian |
| wanneer nodig aanpassingen maken | 20 min | maa 16-2-15 | maa 16-2-15 | 46 | Damian |

# 10. Risico’s

Interne risico’s:

Niet genoeg kennis

GitHub “crash”

Externe risico’s:

Onduidelijke projectgrenzen

Geen medewerking van opdrachtgever

Corrupte Photoshop bestanden